**Wydminy dnia 10.08.2017 r.**

**Zamawiający:**

**Gmina Wydminy**

**11-510 Wydminy**

**Pl. Rynek 1/1**

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**publicznego**

**Znak sprawy:**

**KK.271.13.1.2017.MC**

**INFORMACJA**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **KK.271.13.1.2017.MC** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych”.** Zamawiający informuje, ze od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.: W związku z otrzymaną informacją od potencjalnego Wykonawcy elementów betonowych dotyczącą bardzo długiego terminu (około 3 miesiące) oczekiwania na matryce do wykonania napisów zwracamy się z pytaniem czy Inwestor dopuszcza inne rozwiązanie techniczne w tym elemencie? Czas oczekiwania na w/w matryce prawdopodobnie nie pozwoli wykonać przedmiotowego zamówienia w terminie 17.10.2017 r.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne niż zaproponowane w projekcie rozwiązanie techniczne wykonania napisów w elementach z betonu architektonicznego. Po konsultacji z projektantem, ustalono iż napisy mogą zostać wyżłobione w płycie kamiennej, zlicowanej z elementami z betonu architektonicznego.

*Wójt Gminy Wydminy*

*/-/ mgr inż. Radosław Król*