Załącznik Nr 5

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Zadanie „ Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy - etap I”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 4.902.839,00 zł, w trackie I półrocza zwiększono plan o kwotę 12.370,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 4.915.209,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 1.602.231,61 zł.

2. Zadanie „ Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 612.737,00 zł, w trakcie I półrocza zmniejszono plan o kwotę 61.144,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 551.593,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

3. Zadanie „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 986.777,00 zł, w trakcie I półrocza nie dokonywano zmian. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

4. Zadanie „Projekt „Mały Archimedes”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 59.160,00 zł, w trakcie I półrocza zmian nie było. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 11.900,05 zł.

5. Zadanie „Rozwój i upowszechnienie integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Wydminy z dnia 23 maja 2011 roku wprowadzono plan w kwocie 11.648,00 zł i 98.560,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 43.158,05 zł.

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

1.Zadanie „ Budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach - poprawa warunków pochówku osób zmarłych”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 5.000,00 zł, w trakcie I półrocza zmian nie było. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

2. Zadanie „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo 2009 - 2011 - utylizacja odpadów komunalnych”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 468.081,00 zł, w trakcie I półrocza zmian nie było. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 231.585,00 zł.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 59.080,00 zł, w trakcie I półrocza zmniejszono plan o kwotę 35.287,00 zł, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 23.793,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.