ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WYDMINY

11-510 WYDMINY UL. GRUNWALDZKA 74

województwo warmińsko – mazurskie

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działkach nr geod. 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wydminy, gm. Wydminy

realizowana w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury 2007-2013

TRYB POSTĘPOWANIA

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: RK 272.10.2013.AK

Gmina Wydminy

# Na podstawie Art.38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Czesc II SIWZ po modyfikacji w całosci otrzymuje brzmienie:

## CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonej w miejscowości Wydminy, Gmina Wydminy (działka geodezyjna nr 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7 obręb Wydminy) w odległości około 1,5 km na południe od miejscowości Wydminy, przy drodze relacji Wydminy – Siemionki. Pod względem geograficznym rejon położony jest we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pod względem hydrograficznym teren należy do zlewni Pisy poprzez rzekę Staświnkę.

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Zgodnie z uzgodnionym projektem, przewidziany do realizacji zamówienia podstawowy zakres prac rekultywacyjnych obejmuje wykonanie:

- Ukształtowanie wierzchowiny składowiska,

- Utworzenie warstw gleby,

- Wykonanie instalacji odgazowania,

- Obsianie kopca trawą (rekultywacja biologiczna),

- Wykonanie piezometrów.

W obrębie rekultywowanego składowiska odpadów na działkach geodezyjnych 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7 do dnia 31.08.2011 gromadzony będzie materiał ziemny w postaci gruntu inertnego przeznaczony do wykonania warstwy podglebia oraz ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania warstwy urodzajnej. Materiał gromadzony jest w celu utworzenia warstw rekultywacyjnych  składowiska odpadów zgodnie z Dokumentacja techniczną.

1.2.1.  Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na rekultywacji  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonej w miejscowości Wydminy o powierzchni 7,6 ha na działkach geodezyjnych 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7. Powierzchnia terenu zajętego przez odpady wynosi 3,5 ha.

Zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszej SIWZ, podstawowym zadaniem rekultywacji będzie uporządkowanie i wyrównanie terenu składowiska,  ukształtowanie wierzchowiny składowiska, utworzenie warstw gleby, wykonanie instalacji odgazowania, obsianie kopca trawą, wykonanie piezometrów.

1.2.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach:

Ukształtowanie wierzchowiny kwatery:

Według założeń projektowych pierwszym elementem rekultywacji jest uformowanie wierzchowiny rekultywowanego składowiska przy użyciu materiału gruntowego pozyskanego wcześniej ze skarp wzniesienia sąsiadującego ze składowiskiem i przemieszczonego na rekultywowany obiekt, z uwzględnieniem osiadanie złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5% na zewnątrz. W celu zapewnienia swobodnego spływu wód deszczowych, przy jednoczesnym zachowaniu prędkości nie rozmywających. Ogólny spływ wód powierzchniowych, zgodnie z założeniami, nastąpi w kierunku południowo-wschodnim.

Utworzenie warstw gleby:

Usypanie 30 cm. warstwy podglebia (wykonanej z dowolnego gruntu inertnego) oraz 20 cm warstwy gleby urodzajnej. Warstwa podglebia - uszczelnienie czaszy i skarp składowiska z wykorzystaniem materiału pochodzącego z terenu rekultywowanego składowiska. Ilość materiału niezbędnego do wykorzystania utworzenia warstw gleby wynosi ok. 4 440 m3.  Bilans mas ziemnych przedstawia się następująco:

-ilość odpadów do przemieszczenia ; 4017m3

-ilość gruntu do pozyskania ; 4512m3

-ilość gruntu niezbedna do wbudowania ; 4440m3

-Powierzchnia obszaru rekultywowanego ; 8910m2

-Powierzchnia obszaru pozyskiwania materiału gruntowego; 4170m2

Jeżeli Wykonawca oceni, że jest potrzebna większa ilość ziemi uwzględni to w koszcie usługi.

Przy rozścielaniu gruntu należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich spadków podanych w Dokumentacji technicznej.

Odgazowanie składowiska:

W związku z samoczynną emisją gazów należy wykonać w korpusie zdeponowanych odpadów studnię odgazowującą typu wierconego z rur PEHD.

Przy budowie studni należy pamiętać o parametrach podanych w Dokumentacji technicznej.

Rekultywacja biologiczna:

Po wyrównaniu powierzchni czaszy składowiska oraz ukształtowaniu warstw rekultywacyjnych należy wykonać zabiegi agrotechniczne, a następnie wysiać nasiona roślin osłonowych oraz traw. Dobrać sprzęt w taki sposób, aby możliwa była praca na skarpach o znacznym nachyleniu. Proponuje się przyjecie jednej z dwóch receptur mieszanek zadarniających podanych w dokumentacji technicznej.

Wykonanie piezometrów:

W obrębie rekultywowanego składowiska wykonać należy 3 otwory obserwacyjne (piezometry) w celu obserwacji wód podziemnych w rejonie składowiska.

Przy wykonywaniu otworów należy pamiętać o Projekcie prac geologicznych.

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

- 27/dt/11/w - Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Wydminy gm. Wydminy

- 11/pb/05/13 – Projekt prac geologicznych wykonania otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska odpadów w m. Wydminy.

- Przedmiar robót – (kosztorys inwestorski) prac rekultywacyjnych stanowi tylko element pomocniczy, poglądowy do sporządzenia wyceny.

- Decyzja Starosty Powiatu Giżyckiego Nr: WŚ.7164-5/06 z dnia 11-10-2006 r. o udzieleniu zgody na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Wydminy zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7, gm. Wydminy.

Jednostka projektowa: CONECO-BCE Sp. z o.o. ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia.

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Wykonawca po wykryciu błędów lub opuszczeń w Zamówieniu o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, ustalić odpowiednie zmiany, poprawki lub interpretację tych dokumentów. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu.

## 2. Prowadzenie robót:

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie prac i dokumentacji zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Aprobat Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na rekultywację, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. Do wykonawcy należy również uzupełnienie wszelkich możliwych zezwoleń na własny koszt.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót; jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Po zakończeniu robót ziemnych i obsianiu rekultywowanej powierzchni trawą, zatrudniony przez Wykonawcę geodeta na swój koszt dokona pomiaru przebiegu osiadania powierzchni składowiska.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

2.2. Teren budowy:

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy:

Niecka składowiska zlokalizowana jest w zagłębieniu powstałym po dawnej eksploatacji piasku. Rejon składowiska zbudowany jest z utworów pochodzenia fluwioglacjalnego i glin zwałowych z okresu zlodowacenia bałtyckiego, fazy pomorskiej. Użytkowany poziom wodonośny odizolowany jest całkowicie od składowiska przez około 20 m warstwę gliny. Stanowi tyo dobrą izolację przed migracją wszelkich zanieczyszczeń. Regionalny kierunek spływu wody podziemnej odbywa się z południa na północ.

Na rekultywowanym składowisku w Wydminach o powierzchni 7,6 ha. teren składowiska nie jest w całości ogrodzony płotem, wjazd oznakowany jest tablicą informacyjną. Dojazd do rekultywowanego składowiska (działek ewidencyjnych 321/3, 321/5, 321/6 i 321/7) bezpośrednio z drogi asfaltowej

2.2.2. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy i dokumentacje techniczną w dniu podpisania umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia np: bariery etc. w celu zapewnia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót, za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń:

Wykonawca dopilnuje właściwego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu danych urządzeń lub instalacji oraz dokona jej naprawy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami:

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót:

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

- projekt organizacji robót,

- szczegółowy harmonogram robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakości.

2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania w formie opisowej stosownych schematów ogólnego zarysu proponowanego sposobu realizacji zamówienia, który będzie obowiązywał w okresie realizacji zamówienia jako wytyczne.

Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowy realizacji przedsięwzięcia z podziałem na branże i charakterystyczne elementy realizacyjne. Szczegółowy harmonogram uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.

Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przestawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót , opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

Dokumenty te Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

O każdej zmianie harmonogramu realizacji zamówienia Wykonawca będzie informował Zamawiającego.

2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy:

Wszystkie dokumenty przygotowywane w trakcie trwania budowy w tym mapy budowlane i inne  dodatkowe dokumenty i opracowania graficzne wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie aktualizacji map z należytą starannością. Opracowanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów budowy należy do obowiązków Wykonawcy.

Po każdym etapie prac rekultywacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumentacje powykonawczą na własny koszt.

## 3. Materiały i urządzenia:

Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli dostarczanych na budowę materiałów, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

## 4 Kontrola jakości robót:

4.1. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości.

Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli jakości robót, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

## 5. Decyzje administracyjne:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uzyskanie na własny koszt wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zlecenia.

## 6. Normy i normatywy:

Roboty budowlane winny być zorganizowane tak, aby  ich realizacja mogła być prowadzona  zgodnie z wymaganiami Norm Polskich oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej.

7.  Tablice informacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do postawienia tablic informacyjnych w miejscach widocznych, zapewniającej dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z jej treścią.

- Tablica informacyjna jednostronna – szt. 1 o wymiarach: szerokość: 3 m, wysokość 2 m oraz 1 szt. konstrukcji wsporczej ocynkowanej.

- Wykonawca udokumentuje montaż tablicy informacyjnej w formie zdjęć w ilości min. 3, w formacie .jpg o rozmiarach nie mniejszych niż 1,5 Mpx, prezentujących widok zamontowanej tablicy oraz dostarczy do Zamawiającego protokół odbioru.

- Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy:

- Znak graficzny programu wraz z logotypem

- Emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Hasło promocyjne określone dla RPO - „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

- Informację o współfinansowaniu ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Środowisko Przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

- Tytuł projektu: „Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami”

- Nazwę beneficjenta: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami

- Wartość projektu: 3 889 963,83 PLN

- Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  3 015 971,06 PLN

- Znak Programu Regionalnego znajduje się zawsze z lewej strony, logotyp beneficjenta (jeżeli występuje) w środku, natomiast emblemat Unii Europejskiej z prawej strony. Hasło Programu powinno być umieszczone poza ciągiem znaków na pasku na dolnej części tablicy.

- Wszystkie elementy powinny być pisane czcionką Arial CE. Wielkość czcionki oraz kolorystyka zastosowana do elementów znajdujących się na tablicach informacyjnych oraz ich rozkład powinien być zgodny z :

- Aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego  - Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz określonymi w załączniku nr 1 do w/w wytycznych - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ – dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx lub www.pois.gov.pl w zakładce „Zasady Promocji” –  (26 kwietnia 2012 r. zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.)

- Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz załączniku do Strategii - Księdze Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 – dostępne na stronie - http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx lub www.pois.gov.pl w zakładce „Zasady promocji”

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcje wsporcze ocynkowane dla zamawianych tablic w liczbie 1 szt. Tablica powinna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2 m nad poziomem terenu.

- Do wykonanej konstrukcji stalowej ocynkowanej powinny być mocowane wielowarstwowe płyty aluminiowe typu DiBond o grubości minimum 3mm. z nadrukowaną grafiką – druk solwentowy. Grafika powinna być dodatkowo zalaminowana folią zabezpieczającą przed UV.

- Tablica powinna być wykończona obramowaniem wykonanym z kątowników aluminiowych 40x20.

- Przed wykonaniem tablic Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt graficzny tablicy oraz konstrukcji do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest wbudować tablice w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Montaż tablic poprzez wkopanie obciążników betonowych z zalaną konstrukcją stalową i połączonych z tablicą poprzez skręcenie.

- Rękojmia za wady: Tablice wraz z konstrukcją powinny być wykonane i zabezpieczone w taki sposób, aby zapewnić ich czytelność przez okres co najmniej 5 lat.

- Miejsce montażu tablic informacyjnych: Gmina Wydminy.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt tablic i konstrukcji wsporczych do akceptacji. Zamawiający wskaże dokładne miejsce lokalizacji tablic.

ZATWIERDZAM

…..................................

Wydminy, dnia 07.02.2013							.