| PIK | ## PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ ## 12-200 Pisz Maldanin 18A |  |
| --- | --- | --- |
| NIP 849-121-65-28 | Regon 510880510 | Tel. (087)423-34-95 |

| OBIEKT: | Naprawa dróg gminnych w m-ściach Cybulki, Sucholaski, Ranty, Pietrasze, Orłowo, Gawliki Małe, Malinka i Okrągłe w ramach funduszów sołeckich 201 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne |
| INWESTOR: | Gmina Wydminy 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 74 |

|  |  | Projektant branży drogowej: |
| --- | --- | --- |
| Maldanin | Maj 2013 r. |  |

SPIS TREŚCI

- D-00.00.0 – WYMAGANIA OGÓLNE							str. 1-13

- D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		str. 14-17

- D-01.03.01 - REGULACJE								str. 18-23

- D-04.01.01 - KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA	str. 24-28

- D-05.01.03 - NAWIERZCHNIA ŻWIROWA						str. 29-34

- D-05.03.03 - NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH				str. 35-41

- D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE						str. 42-47