Załącznik nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N Radzie gm. Wydminy Etap I

- Przygotowanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy pod wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dł 1250m szer 4,10 + pobocza śr. szer. 2x0.50m i zjazdów; uzupełnienie kruszywem, profilowanie i utwardzenie

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 8cm (dolna warstwa wiążąca 4cm+ warstwa ścieralna 4cm) dł 1250m szer 4,10m = 5125m2

- Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego przekruszonego gr 8cm  1000m2