Załącznik nr 8 do SIWZ

Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w Gminie Wydminy W Sezonie Zimowym 2009/2010

Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych taki czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na trzy kolejności odśnieżania:

I kolejność:

obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej , oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Wydminy

II kolejność:

obejmuje drogi gminne o znaczeniu lokalnym powiązanym z poszczególnymi miejscowościami

III kolejność:

obejmuje drogi wewnętrzne

Poszczególne kolejności różnią się:

- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej

- czasem dochodzenie do założonych standardów po ustaniu zjawisk

Środki finansowe Urzędu Gminny w Wydminach nie pozwalają na zmiany

(podwyższenie) zakresu prac przy utrzymaniu dróg gminnych.

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich właściwością czystości i porządku.

A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

A: Odśnieżanie Dróg

Odśnieżanie – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- pługi lemieszowe samochodowe

- sprzęt pomocniczy tj. spycharki równiarki, koparko – ładowarki.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Wydminy, oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu .

Wybór sytemu odśnieżania uzależniony będzie od:

- warunków atmosferycznych ( ilości i intensywności opadów, siły wiatru temperatury)

- aktualne stanu utrzymania dróg

Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.

B. Zwalczanie śliskości

Łagodzenie skutków śliskości zimowej będzie realizowane poprzez stosowania mieszanki solno – piaskowej na drogach o nawierzchni bitumicznej.

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na w godz. 600 do 2000, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez referenta ds. dróg i Wójta Gminy Wydminy.

Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji z.u.d. podejmowane będą na podstawie:

- panujących warunków pogodowych

- rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach

- interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe

- telefonicznych interwencji mieszkańców Gminy Wydminy

W dni robocze ( poniedziałek – piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wydminach  poniedziałek 800 - 1600 wtorek – piątek 700 – 1500 zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie z siedziby Urzędu Gminy w Wydminach znajdującego się na ulicy Grunwaldzkiej 74,          tel. 421 00 19 lub 698 63 62 25.

Po godz. 1500 zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane telefonicznie pod numerem telefonicznym 698 63 62 25.

WYKAZ DRÓG

w podziale na kolejności zimowego utrzymania w sezonie 2009- 2010

| L.p. | Nr drogi | Przebieg drogi/ulica | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| І KOLEJNOŚĆ |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 136049N | Gawliki Wielkie- Czarnówka- granica powiatu | 4,50 |
| 2 | 136009N | Grądzkie – Szczybały Orłowskie | 2,87 |
| 3 |  | Wężówka- Gawliki Małe- Gębałki | 4,00 |
| 4 | 136019N | Mazuchówka - Wydminy | 3,00 |
| 5 | 136046N | Talki – Okrągłe - Granica powiatu | 2,80 |
| 6 | 136048N | Ranty - Radzie | 1,49 |
| 7 | 136024N | Wydminy ul. Źródlana | 0,17 |
| 8 | 136025N | Wydminy ul. 40 –Lecia PRL | 0,11 |
| 9 | 136026N | Wydminy ul. Dworcowa | 0,31 |
| 10 | 136027N | Wydminy ul. Gizewiusza | 0,28 |
| 11 | 136028N | Wydminy ul. Jeziorna | 0,17 |
| 12 | 136029N | Wydminy ul. Kajki | 1,18 |
| 13 | 136030N | Wydminy ul. Klonowa | 0,21 |
| 14 | 136031N | Wydminy ul. Kolejowa | 0,32 |
| 15 | 136032N | Wydminy ul. Konopnickiej | 0,27 |
| 16 | 136033N | Wydminy ul. Kościelna | 0,18 |
| 17 | 136034N | Wydminy ul. Mickiewicza | 0,40 |
| 18 | 136035N | Wydminy ul. Nowowiejskiego | 0,62 |
| 19 | 136036N | Wydminy ul. Osiedlowa | 0,50 |
| 20 | 136037N | Wydminy ul. Piaskowa | 0,12 |
| 21 | 136038N | Wydminy ul. Prusa | 0,15 |
| 22 | 136039N | Wydminy ul. Reymonta | 0,22 |
| 23 | 136040N | Wydminy ul. Sienkiewicza | 0,39 |
| 24 | 136041N | Wydminy ul. Słowicza | 0,18 |
| 25 | 136042N | Wydminy ul. Spadowa | 0,13 |
| 26 | 136043N | Wydminy ul. Szkolna | 0,33 |
| 27 | 136044N | Wydminy ul. Zaułek Suwalski | 0,20 |
| ІІ Kolejność |  |  |  |
| 28 | 136045N | Cybulki- Wężówka | 2,65 |
| 29 | 136047N | Zelki- granica powiatu (kierunek Skomack Wielki) | 2,44 |
| 30 | 136001N | Siedliska – granica gminy (kierunek Kruklin) | 1,50 |
| 31 | 136002N | Siedliska- droga powiatowa nr 1833N (kierunek Lipińskie) | 3,14 |
| 32 | 136003N | Wydminy - Ernestowo | 1,98 |
| 33 | 136004N | Droga powiatowa nr 1716N (kierunek Szczepanki) – droga powiatowa nr 1712N (Wydminy) | 2,18 |
| 34 | 136005N | Droga powiatowa nr 1712N (Siemionki) – droga powiatowa nr 1712N (Malinka) | 3,28 |
| 35 | 136006N | Pamry droga powiatowa nr 1706N (Talki) | 2,47 |
| 36 | 136007N | Droga powiatowa nr 1706N (kierunek Konopki Małe) – droga powiatowa nr 1853N (Talki) | 1,47 |
| 37 | 136008N | Grądzkie – droga powiatowa nr 1740N (kierunek Lipowo) | 3,35 |
| 38 | 136010N | Orłowo – droga powiatowa nr 1857N (kierunek Gajrowskie) | 1,76 |
| 39 | 136011N | Orłowo – granica gminy | 1,96 |
| 40 | 136012N | Droga powiatowa nr 1857N – droga wojewódzka nr 655 | 1,29 |
| 41 | 136013N | Czarnówka – Szyba – droga powiatowa nr 1859N | 1,95 |
| 42 | 136014N | Droga wojewódzka nr 655 – droga powiatowa nr 1744N (Gawliki Wielkie) | 4,34 |
| 43 | 136015N | Droga wojewódzka nr 655 (Mazuchówka) – droga gminna nr 136014N (Gawliki Wielkie) | 3,23 |
| 44 | 136016N | Droga gmina nr 136049N – droga wojewódzka nr 655 – droga gminna nr 136015N | 5,59 |
| 45 | 136017N | Droga wojewódzka nr 655 – droga powiatowa nr 1744N (Gawliki Wielkie) | 1,46 |
| 46 | 136018N | Droga wojewódzka nr 655 (Mazuchówka) – Mazuchówka (żwirownia) | 1,52 |
| 47 | 136020N | Wydminy- Cybulki | 1,80 |
| 48 | 136021N | Droga wojewódzka nr 656 (Zelki) – droga powiatowa nr 1702N (Pańska Wola) | 3,20 |
| 49 | 136022N | Wężówka - Radzie | 3,05 |
| 50 | 136023N | Wężówka – Radzie – droga wojewódzka nr 656 | 5,00 |
| ІІІ KOLEJNOŚĆ |  |  |  |
|  |  | Pozostałe drogi wewnętrzne w zależności od potrzeb i warunków finansowych. |  |
|  |  | Razem | 85,68 |