Wydminy, dnia 14 kwietnia 2010 rok GKB.IN.340-5/U/RPO/10

Zamawiający:

Zamawiającym jest Gmina Wydminy,

11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74.

Telefon /087/ 421 00 19.

Fax /87/ 421 00 19.

NIP 845-10-53-528

REGON ID 790671320

e-mail: wydminy@gminy.pl

Strona internetowa- www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

dla zadania:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74; 11-510 Wydminy pok. Nr 9 od dnia 14 kwietnia 2010 r. w godzinach 800 – 1400 oraz na stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Osoba uprawnione do udzielania wyjaśnień:

Andrzej Kosiba - tel: (087)421-00-19

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26 i 27) oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą:

a) na etapie prowadzenia robót budowlano – montażowych:

1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót;

2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;

3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;

4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu;

5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;

6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego;

7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych ;

8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji;

9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora;

10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

 kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;

 sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;

 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;

 kontrola jakości wykonanych prac;

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców;

 ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

 bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;

 bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;

 zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji;

 sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;

 opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano – instalacyjnych oraz inwestycji;

 wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;

b) po zakończeniu robót budowlano – montażowych:

1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji;

2. Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;

3. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;

4. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego.

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka w następującym zakresie:

Sieć kanalizacyjna

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy :

- PP-B Dn 200 mm    L= 3179,00 m (Gawliki Wielkie)

L= 5286,00m (Mazuchówka)

- PP-B Dn 150 mm    L= 701,00 m (Gawliki Wielkie)

L= 1000,00m (Mazuchówka)

b) kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowni :

- PG1     -PE 75 mm – 3213,0 m

- PG2     -PE 63 mm –   358,0 m

- PG3     -PE 50 mm –   370,0 m

- PG4     -PE 50 mm –   334,0 m

- PL1     -PE 40 mm –     73,0 m

- PG5     -PE 40 mm –    47,0 m

- PM1     -PE 90mm –  1299,0 m

- PM2     -PE 40 mm –   295,0 m

- PM3     -PE 40 mm –      9,0 m

- PM4     -PE 75 mm –   659,0 m

- PL4    -PE 40 mm –      10,0 m

c) przyłącza kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej:

- PE – Dn 150mm – 163,00 m(Gawliki Wielkie)

- PE – Dn 150mm – 633,00 m(Mazuchówka)

Sieć wodociągowa

a) sieć wodociągowa o średnicy :

- PVC 160 mm – 3242,0 m (Gawliki Wielkie - Mazuchówka)

- PVC 90 mm –     373,0 m (Mazuchówka)

b) przyłącza wodociągowe o średnicy zewnętrznej:

- PE 40 mm – 25,0 m

Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dostępną w Urzędzie  Gminy w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

76.60.00.00-9 Usługi nadzoru nad rurociągami

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 31 grudnia 2011r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

- Złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji.

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zrealizują zamówienie w ustalonym terminie (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- Przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.1.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Udzielą 30 dniowego terminu płatności.

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego liniowych robót inżynieryjnych,  sieci sanitarnych oraz ogólnobudowlanych, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości całkowitej nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.

- Wykonawcy załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie);

- Posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi ww. zakresie objętym niniejszym zamówieniem, tj.: w branży budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia, jakie mają wraz z ofertą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2).

- [dotyczy Wykonawcy krajowego] Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert)

- [dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

- [dotyczy Wykonawcy krajowego] zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień składania ofert,

- [dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada kwalifikacje zawodowe inżynierów budownictwa.

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego liniowych robót inżynieryjnych,  sieci sanitarnych oraz ogólnobudowlanych, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości całkowitej nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.(załącznik nr 5 SIWZ)

- Wykonawcy załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie);

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, przedstawiony na załączniku nr 4siwz

- [dotyczy Wykonawcy krajowego] aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

- [dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie określonym w Rozdziale III pkt. 4 niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1siwz) o akceptacji terminu związania ofertą.

- Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1siwz) o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności.

- Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1siwz) o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4siwz).

- Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1siwz), że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym przedstawienie informacji o ich udziale na załączniku nr 6 Dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych  - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, zgodnie z niniejszą SIWZ.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty = 100 %

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Urzędzie Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74; 11-510 Wydminy pok. Nr 11 w terminie do dnia 28 kwietnia 2010 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia  2010 roku o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74 ; 11-510 Wydminy pok. Nr 5

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie Nr …………………….. o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2010 r.

Wydminy, dn 14 kwietnia  2010 r.