Wydminy, dnia 15.07.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-11/D/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczybałach Orłowskich

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Ogłosiliście Państwo Przetarg z datą złożenia na 20-07-2010 i data realizacji 31-07-2010, przy czym należy pamiętać o 7-miu dniach ustawowych, w ciągu których może wpłynąć protest. Po przeanalizowaniu tych dat na podpisanie umowy, dobranie kolorystyki jak też wyprodukowanie elementów zamówienia pozostaje ( pod warunkiem wyłonienia wykonawcy w dniu 20-07-2010) 3 dni + 1 dzień na montaż i podpisanie protokołów. Wg mnie jest to nierealne, terminy realizacji mebli szkolnych wahają się od 7 do 14.

Wyjaśnienie:

Termin jest rzeczywiście dosyć krótki, jednak możliwy do zrealizowania. Wynika to z analizy rynku lokalnych producentów i dostawców.

2.Czy do poz. blat roboczy nalkeży doliczyć zlew, czy Państwo robicie to we własnym zakresie i na kim spoczywa podłączenie hydrauliczne? Co to znaczy odporny na środki chemiczne, czy ma to być powłoka jaką stosuje się w laboratoriach odporna na działanie kwasów i zasad? Czy hpl popularnie stosowany w kuchniach.

“ – blat roboczy : szt. 1 – wodoodporny, odporny na środki chemiczne i ścieranie, z możliwością zabudowy zlewu, długość około 3m, szerokość okolo 45cm.”

Wyjaśnienie:

Zlew nie jest elementem blatu roboczego i nie należy go doliczać do tej pozycji. Jeżeli chodzi o powłokę blatu i  jej odporność na środki chemiczne, to ma to być standardowa powłoka używana do produkcji blatów kuchennych, odporna na środki takie jak np. płyn do mycia naczyń, czy środki czystości używane w kuchni.

3. dotyczy kuchenki elektrycznej, co to znaczy wielofunkcyjnym piekarnikiem proszę o sprecyzowanie opisu i odpowiedź do kogo należy podłączenie sprzętu?

Wyjaśnienie:

Jeżeli chodzi funkcje piekarnika to mamy na myśli podstawowe funkcje, które są dostępne w większości piekarników dostępnych na rynku np : pieczenie z wykorzystaniem górnej i dolnej grzałki, lub z wykorzystaniem tylko jednej grzałki, funkcje termowentylatora, funkcja rozmrażania i inne. Podłączenie kuchenki leży w gestii dostarczającego sprzęt (kwestie związane z gwarancją).

4. Dotyczy gablot, czy mają być zamknięcia?

Wyjaśnienie:

Galbloty nie muszą posiadać zamknięć