Wydminy, dnia 06.10.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-15/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. W związku z określeniem termiu zakończenia całości robót na 31 lipca 2011r prosimy o podanie informacji czy Zamawiający przewiduje konkretny wymagany zakres robót do realizacji w 2010? Jeżeli tak to proszę o wskazanie zakresu i wartości prac przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2010.

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie przewiduje wskazania konkretnego wymaganego zakresu i wartości robót do realizacji w 2010; termin wykonania zadanie określa § IV pkt. 2 umowy zał. 3 do SIWZ, który brzmi:

IV. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót

Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 lipiec 2011 rok, w tym: etap I – prace związane z głównym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią – do 31 maja 2011,; etap II – prace związane z boiskiem treningowym, trybunami, wiatami dla zawodników, oświetleniem, ogrodzeniem – do 31 lipca 2011r