Wydminy, dnia 12.08.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-15/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Czy ze względu na obszerny zakres robót na zadaniu j.w. Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zamówienia na rok 2011?

Wyjaśnienie:

W dniu dzisiejszym została zmodyfikowana SIWZ do niniejszego zadania, i w związku z tym termin wykonania zadanie określa dział IV SIWZ, który brzmi:

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 lipiec 2011 rok, w tym: etap I – prace związane z głównym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią – do 30 kwietnia 2011,; etap II – prace związane z boiskiem treningowym, trybunami, wiatami dla zawodników, oświetleniem, ogrodzeniem – do 31 lipca 2011r