Załącznik Nr 4

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego:

1. Zadanie „ Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy - etap I”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 4.902.839,00 zł, w trackie roku zwiększono plan o kwotę 107.370,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 5.010.209,00 zł.

2. Zadanie „ Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 612.737,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 611.737,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1.000,00 zł. Natomiast kwota 551.593,00 zł została wprowadzona na 2012 rok.

3. Zadanie „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 986.777,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 250.000,00 zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1.236.777,00 zł.

4. Zadanie „Projekt „Mały Archimedes”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 59.160,00 zł, w trakcie roku zmian nie było.

5. Zadanie „Rozwój i upowszechnienie integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Uchwała Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Wydminy z dnia 23 maja 2011 roku wprowadzono plan w kwocie 11.648,00 zł i 98.560,00 zł, w trakcie roku zmian nie było.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie „ Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy - etap I”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 3.417.160,57 zł. Na rok 2012 nie planowano w budżecie dalszej realizacji tej inwestycji ze względu na zmianę Beneficjenta.

2. Zadanie „ Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki nie wystąpiły. Termin realizacji tej inwestycji przesunięto na 2012 rok.

3. Zadanie „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 1.236.722,05 zł, zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

4. Zadanie „Projekt „Mały Archimedes”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 58.305,69 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 26.020,00 zł a na 2013 rok zaplanowano kwotę 15.620,00 zł.

5. Zadanie „Rozwój i upowszechnienie integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 109.659,91 zł.