Załącznik Nr 4

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały”

Uchwała  Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 373.987,39 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 125.990,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 247.997,39 zł.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 1.125.109,01 zł. Uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 320.984,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 704.125,01 zł.

- Zadanie „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2017 rok 187.537,02 zł. Uchwałą Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono plan o kwotę 39.635,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 147.902,02 zł.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Taki – Okrągłe”

Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 1.150.971,60 zł, w tym kwota 1.150.471,60 zł do wykorzystania w 2018 roku.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka”

Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 1.225.430,51 zł, w tym kwota 1.224.930,51 zł  do wykorzystania w 2018 roku.

- Zadanie „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 roku wprowadzono plan w kwocie 972.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2017 rok wynosi 972.000,00 zł.

- Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 listopada 2017 roku wprowadzono powyższe zadanie na ogólną kwotę 2.887.554,25 zł, w tym na 2017 rok kwotę 57.580,00 zł. Pozostała kwota 2.829.974,25 zł na 2018 rok.

- Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2017 roku wprowadzono plan na 2017 rok w kwocie 387.455,00 zł . Plan na 31 grudnia 2017 roku wynosi 387.455,00 zł.

- Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach”

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 marca 2017 roku wprowadzono plan w kwocie 167.672,50 zł. Plan na 31 grudnia 2017 roku wynosi 167.672,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały”

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 237.723,21 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 237.223,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie”

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 697.648,64 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 697.148,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

- Zadanie „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska”

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 138.782,58 zł, z tego w 2017 roku wydatki wyniosły 138.282,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Taki – Okrągłe”

Wartość całego zadania wynosi 1.150.971,60 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.150.471,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka”

Wartość całego zadania wynosi 1.225.430,51 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.224.930,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł.

- Zadanie „ Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”

Wartość całego zadania wynosi 997.000,00 zł, z tego poniesione dotychczas wydatki na ten cel wyniosły 25.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ponieważ taki był wymóg, aby podpisać umowę na dofinansowanie tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło 9 stycznia 2018 roku, wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku. W 2018 roku ponownie zabezpieczono środki na ten cel.

- Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”

Wartość całego zadania wynosi 997.000,00 zł, z tego dotychczas poniesione wydatki na ten cel wyniosły 25.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu, ponieważ taki był wymóg, aby podpisać umowę o dofinansowanie tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło 13 lutego 2018 roku, wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku. W 2018 roku ponownie zabezpieczono środki na ten cel.

- Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 355.602,66 zł. Na 2018 rok  zabezpieczono kwotę 464.539,84 zł, a na 2019 rok kwotę 61.185,00 zł.

- Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach”

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 148.861,33 zł. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 461.446,17 zł, a na 2019 rok kwotę 291.167,50 zł.