Załącznik Nr 5

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki - Okrągłe”

Uchwała  Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2018 rok 1.150.471,60 zł. Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 15.000,00 zł. Uchwałą Nr XLI/284/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 64.396,60 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2018 rok wynosi 1.071.075,60 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.050.661,81 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 1.071.575,60 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 500,00 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

- Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie- Czarnówka”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan na 2018 rok 1.224.930,51 zł. Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 60.000,00 zł. Uchwałą Nr XLI/284/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 185.768,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2018 rok wynosi 979.162,51 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 942.573,19 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 979.662,51 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 500,00 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

- Zadanie „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2018 roku wprowadzono plan w kwocie 875.760,00 zł. Plan na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 875.760,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy plan na 2018 rok 2.842.260,00 zł. Uchwałą Nr XLII/292/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 kwietnia 2018 roku zwiększono plan o kwotę 571.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2018 rok wynosi 3.413.260,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 3.461.000,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 47.740,00 zł.

- Zadanie „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy plan na 2018 rok 972.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 997.000,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 25.000,00 zł.

- Zadanie „Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XLI/306/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 21 czerwca 2018 roku wprowadzono plan w kwocie 730.000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan na 30 czerwca 2018 roku wynosi 730.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- Zadanie „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”

Uchwała Nr XXXVIII/1266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 21 czerwca 2018 roku wprowadzono plan w kwocie 165.312,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 30 czerwca 2018 roku wynosi 165.312,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- Zadanie „ Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

Uchwała Nr XXXVIII/1266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 432.687,50 zł. Uchwałą Nr XL/277/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 lutego 2018 roku zwiększono plan o kwotę 31.852,34 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2018 rok wynosi 464.539,84 zł. Wydatki w I półroczu wynoszą 214.128,15 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 881.327,50 zł.  Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 355.602,66 zł.. Na 2019 rok przewiduje się plan w kwocie 61.185,00 zł.

- Zadanie „ Klub Integracji Społecznej w Wydminach”

Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 451.085,00 zł. Uchwałą Nr XL/277/2018 Rady gminy Wydminy z dnia 23 lutego 2018 roku zwiększono plan o kwotę 10.361,17 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wynosi 461.446,17 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 175.600,30 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 909.925,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 157.311,33 zł. Na 2019 rok przewiduje się plan w kwocie 291.167,50 zł. .

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92.838,83 zł, w tym na 2018 rok kwota 18.563,76 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku wyniosły 9.243,66 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2020. Łączna wartość została zaplanowana w wysokości 481.684,72 zł, w tym na 2018 rok kwota 157.473,73 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku  wyniosły 77.488,69 zł.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.